Abschlussdokumentation Caring

Mautendorfer, Stich, Steinberger, Wirnsberger

5AHIF, SYP-BSD								LIN, MUH, REL

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1.	einleitung	3

2.	Lastenheft	3

Allgemeines	4

Verteiler und Freigabe	4

Benutzer / Zielgruppe	4

Ziele des Anbieters	4

Ziele und Nutzen des Anwenders	4

Systemvoraussetzungen	4

Ressourcen	4

Technische Anforderung	5

Funktionelle Anforderung	5

3.	Technischer Ansatz	5

4.	Modellierung	7

5.	User Stories	9

Activity Diagramm	15

6.	Umsetzung	15

Datenmodell	16

Webservice Schnittstellendokumentation	16

SQL-Statements	17

Trigger	18

Sequenzdiagram	19

19

7.	Planung des Prozesses	20

Sprintplanung (Iteration 3)	20

7.	RESÜMEE	22

Konfliktmanagement	22

8.	Anhang	23

Bildverzeichniss	23

Code Snippetverzeichniss	23

Graphverzeichniss	23

# einleitung

Dieses Dokument dient als abschliedene Dokumentation unseres BSD-Projektes. Wir werden mithilfe von verschiedenen Dokumenten, Bildern und Diagrammen festhalten wie der Arbeitsablauf und die Entwicklung vorrangegangen sind.

Zur genauen Einsicht findet man alle Dateien auf GitHub: https://github.com/HTL-Villach-Steinbej/Caring

# Lastenheft

Das Lastenheft setzt grundsetzliche Dinge wie z.B. Programmiersprache fest, und klärt Ziele und Ausmaß des Projekts ab.

## Allgemeines

### Ziel und Zweck dieses Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt die genauen Abläufe und Anforderungen an das Programm Caring. Es soll jegliche Fragen abklären und die Anforderungen detailiert beschreiben.

### Abkürzungen

Caring

### Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten

Keine weiteren Dokumente

## Verteiler und Freigabe

### Verteiler für dieses Lastenheft

| Rolle | Name | Telefon | E-Mail | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektleiter | Steinberger |  |  |  |
| Dev-Team | Stich |  |  |  |
| Dev-Team | Wirnsberger |  |  |  |
| Dev-Team | Mautendorfer |  |  |  |

## Benutzer / Zielgruppe

Alle Personen, die auf Mietwägen angewiesen sind bzw. das Angebot nutzen wollen

## Ziele des Anbieters

Ziel ist es, eine Infrastruktur zu errichten, die es Nutzern ermöglicht, einfach und bequem jederzeit ein Auto auszuleihen und dann bei Bedarf wieder abzustellen.

## Ziele und Nutzen des Anwenders

Hilfe beim Ausbau des Autonetzes

## Systemvoraussetzungen

Android Smartphone 6.0 bzw. Windows 7, 8, 10 oder später

## Ressourcen

Autos, Mitarbeiter, Infrastruktur

Muss-Kriterien: Es soll eine Anwendung erstellt werden, die es ermöglicht, sich als User bei Caring anzumelden und dann in weiterer Folge frei herumstehende KFZs über die App ausborgen zu können. Die Abrechnung erfolgt über Kreditkarte oder PayPal und die Kosten werden nach verstrichener Zeit berechnet. Falls durch einen vorherigen Benutzer ein Schaden verursacht wurde, kann man diesen per App melden, um sich selbst zu entlasten.

Erweiterung: Später ist es auch angedacht, dass Privatpersonen durch ein „Anmeldungsverfahren“ befugt werden, Autos anzubieten.

## Technische Anforderung

| Nr. / ID |  | Nichttechnischer Titel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quelle |  |  | Verweise |  | Priorität |  |

### Technische Umsetzung

Das Projekt wird in 3 Phasen eingeteilt:

- Standard Desktop-Anwendung (C#, JS, SQL)

- Integration von Webservice (Webservice)

- Hinzufügen von Android-App (Android Studio)

Als Datenbank werden wir SQL verwenden.

### Wechselwirkungen

Die Wechselwirkung zwischen Kunden und uns soll anfangs nur über die Applikation erfolgen, soll später aber noch auf Website ausgeweitet werden.

### Risiken

Betrug durch Kunden, Versicherungspolitik, nicht vorhandener Markt für das System, Schwierigkeiten beim Aufbau des Netzes

### Vergleich mit bestehenden Lösungen

Tier ist das einzig vergleichbare Unternehmen. Unterschied ist das Fortbewegungsmittel

### Schätzung des Aufwands

Sehr hoch

## Funktionelle Anforderung

Folgende Funktionen werden in der Grundversion implementiert:

- User registrieren (inkl. Datenbank)

- User anmelden

- Zahlungsmethode hinzufügen

- Auto ausleihen (Anfrage stellen)

- Schaden am Auto melden

Analysetools

# Technischer Ansatz

In Bild 1 können Sie erkennen die technische Umsetzung vom Frontend und Backend und deren Kommunikation.

Bild I - Systemarchitektur

# Modellierung

Eine Vorgabe des Projekts war die Verwendung des Prozessmodells Scrum. Dementsprechend haben wir User Stories formuliert und diese in einem Product Backlog zusammengefasst.

Um ein besseres Verständnis für das Projekt zu erzeugen, verwenden wir Diagramme und  graphische Übersichten.

Bild II – Use case diagram

Bild III – Domainmodell

Das oben gezeigte Bild 6 zeigt die statische Sicht des Projekts mithilfe eines UML Klassendiagramms.

# User Stories

Abgeleitet aus den oben gezeigten Diagrammen ergeben sich folgende User Stories

Bild IV – Übersicht User-Stories

Bild V – User Story Map Teil 1

Bild VI - User Story Map Teil 2

### Autolocation anzeigen

| Rolle | User Story | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer | In der Karte angezeigt bekommen wo sich das aktuelle Auto befindet | Auffinden der Autos |

Akzeptanzkriterien:

- Standort des Autos muss abrufbar sein

- Auto muss vorhanden sein

- Benutzer muss ein Auto auswählen

- Benutzer muss angemeldet sein

| Testcase | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer hat GPS aktiviert | Sucht Auto | Benutzer bekommt Auto auf der Map angezeigt |
| 2 | Benutzer hat kein GPS aktiviert | Sucht Auto | Fehler, da man nicht weiß wo sich der Benutzer befindet |

### Schaden melden

| Rolle | User Story | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer | möchte ich einen Schaden melden |  |

Akzeptanzkriterien:

- Benutzer muss angemeldet sein

- Schaden muss existieren

| Testcase | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer ist angemeldet | Auto hat einen Schaden, Benutzer meldet Schaden | Schaden wurde gemeldet |
| 2 | Benutzer nicht angemeldet | Auto hat Schaden | Schaden kann nicht gemeldet werden |

### Zahlungsmittel hinzufügen

| Rolle | Userstory | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer möchte ich | Bezahlmittel verbinden | Um mit dem Auto fahren zu können |

Akzeptanzkriterium:

- Auswahl der Zahlungsmethode PayPal oder Kreditkarte

- Verknüpfung erfolgreich, wenn PayPal Login funktioniert hat oder Kreditkarten Daten richtig eingegeben

- Bei Kreditkarten Verknüpfung müssen alle Felder ausgefüllt werden

- Bei PayPal muss Login beim PayPal account funktionieren

| Testfälle | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer hat noch kein Zahlungsmittel verbunden | Benutzer verknüpft Account mit PayPal und gibt die Richtigen PayPal Anmeldedaten ein | PayPal Account wird verknüpft |
| 2 | Benutzer hat noch kein Zahlungsmittel verbunden | Benutzer wählt Kreditkarte als Zahlungsmittel aus und gibt die Richtige Kreditkartennummer, Ablaufdatum ein | Kreditkarte wird verknüpft |
| 3 | Benutzer hat noch kein Zahlungsmittel verbunden | Benutzer wählt PayPal aus und gibt falschen Anmeldedaten ein | Verknüpfung nicht erfolgreich |
| 4 | Benutzer hat noch kein Zahlungsmittel verbunden | Benutzer wählt Kreditkarte aus und gibt falsche Daten ein | Verknüpfung nicht erfolgreich |

### Registrieren

| Rolle | Userstory | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer möchte ich | mich registrieren |  |

Akzeptanzkriterium:

- Pflichtfelder: Name, Email, Passwort.

- Passwort: mindestens 6 Zeichen lang und muss mindestens eine Zahl enthalten

- Email muss eindeutig sein

| Testfälle | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer mit dem der EMAIL test@test.com gibt es nicht | Er gibt alle Pflichtfelder der Akzeptanzkriterien richtig ein unter dem Namen Tester01 | Der Account wird erstellt |
| 2 | Benutzer der EMAIL test@test.com gibt es nicht | Es wird mindestens eines der Pflichtfelder nicht der Akzeptanzkriterien entsprechend ausgefüllt unter dem Namen Tester01. | Der Account wird nicht erstellt |
| 3 | Benutzer mit der EMAIL test@test.com gibt es bereits. | Er gibt alle Pflichtfelder, die den Akzeptanzkriterien entsprechen richtig ein unter der EMAIL test@test.com | Es wird darauf hingewiesen, dass es diese EMAIL schon gibt |

### Anmelden

| Rolle | User Story | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer | möchte ich mich mit meinem vorhandenen Account anmelden | Benutzung der Plattform |

Akzeptanzkriterien:

- email und Passwort Feld müssen ausgefüllt sein. (Pflichtfelder)

- Eingegebene EMAIL muss vorhanden sein.

- Passwort muss zur EMAIL passen.

| Testcase | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer mit der EMAIL test@test.com hat bereits ein Konto | Er gibt die richtige email und das passende Passwort dazu ein. | Benutzer ist eingeloggt |
| 2 | Benutzer mit der EMAIL test@test.com hat noch kein Konto | Er gibt den noch nicht registrierte Email und ein Passwort ein. | Login ist fehlgeschlagen |
| 3 | Benutzer mit der EMAIL test@test.com hat bereits ein Konto | Er gibt einen richtige Email, aber das Falsche Passwort ein. | Login fehlgeschlagen |
| 4 | Benutzer mit der EMAIL test@test.com hat bereits ein Konto | Es wird mindestens eines der Pflichtfelder nicht der Akzeptanzkriterien entsprechend ausgefüllt unter der EMAIL test@test.com | Login fehlgeschlagen |

### Auto anbieten

| Rolle | User Story | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer | möchte ich mein Auto anbieten | Bereitstellung des Autos |

Akzeptanzkriterien:

- User muss Eingeloggt sein

- User muss gültigen Account besitzen

- Pflichtfelder Location, Marke, Laufleistung, Bezeichnung müssen richtig ausgefüllt werden

| Testcase | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer ist eingeloggt | Er füllt die Pflichtfelder richtig aus und bietet das Auto an | Auto kann nun gemietet werden |
| 2 | Benutzer ist eingeloggt | Er füllt die Pflichtfelder nicht richtig aus und bietet das Auto an | Auto anbieten fehlgeschlagen |

### Auto mieten

| Rolle | Userstory | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer möchte ich | Ein Auto meiten | Um mit dem Auto fahren zu können |

Akzeptanzkriterium:

- Gültige Zahlungsmethode hinzugefügt

- Auto ist nicht an einen anderen laufenden Mietprozess gebunden

| Testfälle | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer will Auto mieten | Er wählt verfügbares Auto aus und klickt auf mieten | Auto wird gemietet |
| 2 | Benutzer will Auto mieten | Auto wird bereits vermietet | Auto wird gar nicht angezeigt, er kann es nicht mieten |

### Auto abstellen

| Rolle | User Story | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Benutzer | Möchte ich einen Mietvorgang abbrechen und beenden | Auto wird nicht mehr benötigt |

Akzeptanzkriterien:

- Benutzer muss sich in einem gültigen Mietvorgang befinden

- User muss Zahlungsmethode verknüpft haben

| Testcase | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer beendet den Prozess | Klickt auf Beenden und eine neue Location muss eingegeben werden | Pauschale wird berechnet und User muss den Abstellplatz angeben |
| 2 | Benutzer beendet den Prozess ohne Angabe neuer Location | Klickt auf Beenden | User kann Vorgang erst beenden und ins HM zurückkehren wenn er einen gültigen Abstellplatz angegeben hat |

### Admin-/Userverwaltung

| Rolle | Userstory | Grund |
| --- | --- | --- |
| Als Admin möchte ich | User verwalten und Daten analysieren | Um bessere Übersicht der User zu erhalten |

Akzeptanzkriterium:

- Angemeldeter Admin

- Zu verwaltende User sind vorhanden

- Daten zur Analyse müssen vorhanden sein

| Testfälle | Vorbedingung | Aktion | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benutzer ist nicht Admin | Will auf das Admin Dashboard zugreifen | Kein Zugriff erlaubt |
| 2 | Benutzer ist Admin | Will auf das Admin Dashboard zugreifen | Zugriff wird erlaubt |

## Activity Diagramm

Bild VII – Activity Diagramm

Das ActivityDiagram klärt Fragen bezüglich des zeitlich-, funktionellen Ablaufs. Es beschreibt die User-Story „Auto ausleihen“. Bild 5.

# Umsetzung

Als Datenbank haben wir Firebase und Oracle verwendet. Diese werden per Webservice mit den Applikationen verbunden.

## Datenmodell

Das Datenmodell im Bild 9 zeigt die Struktur der Oracle Datenbank.

Bild VIII – ERD

## Webservice Schnittstellendokumentation

Die Schnittstellendefinition (Bild 10) bezieht sich ausschließlich auf Oracle. Alle unten gezeigten Routen sind verfügbar und können von den verschiedenen Applikationen aufgerufen werden.

Bild IX – Webservice Schnittstellen

## SQL-Statements

DROP TABLE fahrzeug cascade constraints;

DROP TABLE zone cascade constraints;

DROP TABLE schaden cascade constraints;

DROP TABLE leiht_aus cascade constraints;

DROP TABLE users cascade constraints;

DROP TABLE meldetSchaden cascade constraints;

CREATE TABLE fahrzeug(

fid int primary key,

bezeichnung VARCHAR2(100),

marke VARCHAR2(100),

laufleistung INT,

geo_point SDO_GEOMETRY,

ausgeliehen VARCHAR2(15)

);

CREATE TABLE users(

u_id VARCHAR2(30),

PRIMARY KEY(u_id)

);

CREATE TABLE zone(

zid int primary key ,

bezeichnung VARCHAR2(100),

kostensatz int,

radius SDO_GEOMETRY

);

CREATE TABLE schaden(

sid int primary key,

bezeichnung VARCHAR2(100),

beschreibung VARCHAR2(200),

datum Date

);

CREATE TABLE leiht_aus (

lid int PRIMARY KEY,

la_fid int,

la_uid VARCHAR2(30),

la_zid int,

von TIMESTAMP,

bis TIMESTAMP,

FOREIGN KEY(la_fid) REFERENCES fahrzeug(fid) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY(la_uid) REFERENCES users(u_id)  ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY(la_zid) REFERENCES zone(zid) ON DELETE CASCADE

);

Create Table meldetSchaden (

ms_uid VARCHAR2(30),

ms_sid int,

ms_fid int,

PRIMARY KEY(ms_uid,ms_sid,ms_fid),

FOREIGN KEY(ms_uid) REFERENCES users(u_id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY(ms_sid) REFERENCES schaden(sid) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY(ms_fid) REFERENCES fahrzeug(fid) ON DELETE CASCADE

);

insert into users values('DkTycfHAhYfYAgzOkUXiopMqcfn1');

insert into users values('EcAUWSlaZChBpK7DuzoKKE3Pq8f1');

insert into users values('JM8MyOjSTZVL6xI3U5Xj4IrXRj82');

insert into users values('j6kUD6XYc5WO9p92YcvtDGnh9o43');

insert into users values('vfq4pAEVRPQQSk7JfxVG4WcudUJ3');

insert into fahrzeug values(1,'A5 TFSI','AUDI', 106243, SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL),NULL,NULL),'ja');

insert into fahrzeug values(2,'A6 TDI','AUDI', 56712, SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL),NULL,NULL),'ja');

insert into fahrzeug values(3,'A4 TDI','AUDI', 123, SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL),NULL,NULL),'ja');

insert into fahrzeug values(4,'A3 TDI','AUDI', 8832, SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL),NULL,NULL),'ja');

insert into zone values(1,'Villach LIND',100, SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,4), SDO_ORDINATE_ARRAY(8,7, 10,9, 8,11)));

insert into zone values(2,'Untere Fellach',10, SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,4), SDO_ORDINATE_ARRAY(8,7, 10,9, 8,11)));

insert into zone values(3,'Velden',10, SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,4), SDO_ORDINATE_ARRAY(8,7, 10,9, 8,11)));

insert into zone values(5,'Kötschach',1, SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,4), SDO_ORDINATE_ARRAY(8,7, 10,9, 8,11)));

insert into zone values(4,'Mauthen',1, SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,4), SDO_ORDINATE_ARRAY(8,7, 10,9, 8,11)));

insert into schaden values(1,'Bordstein','test',TO_DATE('17/12/2015', 'DD/MM/YYYY'));

insert into schaden values(2,'Fussgeher','test',TO_DATE('17/12/2015', 'DD/MM/YYYY'));

insert into schaden values(3,'Motorschaden','test',TO_DATE('17/12/2015', 'DD/MM/YYYY'));

insert into schaden values(4,'Steinschlag','test',TO_DATE('17/12/2015', 'DD/MM/YYYY'));

commit;

Code Snippet 1 – SQL Statements

## Trigger

create or replace TRIGGER TRIGGER1

BEFORE UPDATE ON LEIHT_AUS

FOR EACH ROW

BEGIN

Update fahrzeug Set ausgeliehen='nein' WHERE fid= :NEW.la_fid;

END;

Code Snippet 2 – Trigger 1

create or replace TRIGGER TRIGGER2

BEFORE INSERT ON LEIHT_AUS

FOR EACH ROW

DECLARE

isausgeliehen fahrzeug.ausgeliehen%TYPE := NULL;

BEGIN

select ausgeliehen into isausgeliehen from fahrzeug Where fid = :NEW.la_fid;

IF isausgeliehen like 'ja' THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Auto ist bereits ausgeliehen');

End if;

IF isausgeliehen like 'nein' THEN

Update fahrzeug Set ausgeliehen='ja' WHERE fid= :NEW.la_fid;

END IF;

END;

Code Snippet 3 – Trigger 2

## Sequenzdiagram

Bild X - Sequencdiagramm

Das Sequenzdiagramm (Bild 4) zeigt den funktionellen Ablauf der User-Story „User Registrieren“.

# Planung des Prozesses

Vorgabe durch die PO (Lehrer) war es mit Scrum zu arbeiten.

## Sprintplanung (Iteration 3)

Bild XI - Sprintplanung

Die Im Excel-Sheet grün markierten User-Stories wurden vollständig implementiert sowie getestet. Aufgrund von Konflikten ist der PBL gleich der Sprintplan (siehe Konfliktmanagement).

Bild 14 zeigt den Arbeitsaufwand pro User-Story (geschätzt)

Bild XII - Arbeitsaufteilung

Graph 1 - Arbeitsaufteilung

# RESÜMEE

Hier werden wir einen Soll-Ist-Vergleich anstellen und Fehler und Probleme klären.

## Konfliktmanagement

Aufgrund unzureichender Planung und Faulheit des Teams, hat es bei der Realisierung Schwierigkeiten gegeben. Die ersten zwei Iteration entfallen, da in dieser Zeit keine tatsächliche Lösung entstanden sind.

Iteration 1:

Alle User-Stories der Webapp entfallen im obrigen Bild. Die Datenbank wurde angefangen zu modellieren und implementieren.

Iteration 2:

Das im Bild oben erkennbare Webservice und die React-App konnte in Iteration nicht realisiert werden.

Iteration 3:

In Iteration konnten alle vom Team geplanten Features odnungsgemäß eingebaut werden.

# Anhang

## Bildverzeichniss

Bild I - Systemarchitektur	6

Bild II – Use case diagram	7

Bild III – Domainmodell	8

Bild IV – Übersicht User-Stories	9

Bild V – User Story Map Teil 1	9

Bild VI - User Story Map Teil 2	10

Bild VII – Activity Diagramm	15

Bild VIII – ERD	16

Bild IX – Webservice Schnittstellen	16

Bild X - Sequencdiagramm	19

Bild XI - Sprintplanung	20

Bild XII - Arbeitsaufteilung	20

## Code Snippetverzeichniss

Code Snippet 1 – SQL Statements	18

Code Snippet 2 – Trigger 1	18

Code Snippet 3 – Trigger 2	19

## Graphverzeichniss

Graph 1 - Arbeitsaufteilung	21